Mobile Bike

Cahier des charges

Table des matières

I.	Contexte général du projet	3

a.	Contexte général et enjeux	3

b.	Objet du site web	4

c.	Public cible	4

d.	Présentation de l’équipe	4

e.	Budget	5

f.	Organisation	5

g.	Planning	5

II.	Les besoins fonctionnels	7

a.	Architecture du site	7

b.	Fonctionnalités :	9

1.	La personnalisation	9

2.	L’invitation au test	9

3.	Réseautage	9

4.	Espace entretien	9

5.	Espace membre	9

III.	Spécifications techniques	10

a.	Eco-conception	10

b.	Technologies	10

c.	Responsive	10

d.	Performance	10

e.	Accessibilité universelle	10

f.	Sécurité	10

g.	Maintenance	10

# Contexte général du projet

## Contexte général et enjeux

Mobile Bike est un site de vitrine de vente de vélos couchés carénés. Les objectifs sont la refonte du site web pour permettre aux potentiels clients d’acheter le vélomobile directement sur leur site plutôt que de venir tester sur le lieu directement.

L’entreprise vend des vélomobile très design qui serait une bonne alternative à la voiture. Mobile Bike n’a pas toujours été une entreprise, elle a d’abord été une association de 2015 à 2024 puis elle a évolué en entreprise.

Mobile Bike se veut comme objectif d’être le plus écoresponsable possible en utilisant le principe d’écoconception. C’est une entreprise française basé à Alès qui importe principalement ses pièces de France. Des pièces standardisées, garantie à vie et donc à haute réparabilité avec des tutoriels mis en place pour que les clients puissent réparer eux-mêmes leur véhicule.

Le vélomobile se veut être un déplacement écologique et économique comparé à la voiture, adapté pour des déplacements entre 20 et 60 km, sur piste cyclable ou route de campagne mais peu adapté aux environnements très urbains. Donc réservé à ceux qui vivent en banlieue de grandes villes et désirant se rendre au travail sans utiliser de voiture.

Le prix du vélomobile serait compris entre 5 000€ pour les carrosseries en résine et sans moteur jusqu’à 12 000€ pour la version toute option en fibre de carbone.

La notion de sécurité est très importante pour Mobile Bike, les normes étant très stricte (limité à 25 km/h pour un vélomobile électrique) ils mettent un point d’honneur à rassurer les clients lors de leur achat.

La livraison est possible à l’étranger mais Mobile Bike préfère se concentrer sur le marché français.

L’objectif de visite du site internet sera dans un premier temps :

- 100 visites par jour au bout de 6 mois après la première mise en ligne.

- 200 visites par jour au bout de 2 ans après la première mise en ligne.

Avec :

- Un taux de conversion à la newsletter qui doit représenter 1% des visites.

- Un taux d’achat de vélo en physique qui doit représenter 0.1% des visites.

- Un taux d’achat de vélo en ligne qui doit représenter 0.05% des visites.

## Objet du site web

L’objectif serait une refonte complète du site car il ne s’agit pour l’instant que d’un site catalogue des différents modèles avec peu de visite. Les objectifs seraient donc :

- Devenir leader du marché.

- Catalogue d’une dizaine de produits.

- Mettre en avant l’écoresponsabilité, fabrication d’origine française.

- Une newsletter pour créer une communauté.

- Une page communautaire via les réseaux sociaux (Facebook et Youtube) et mettre en avant le côté réparabilité (que les clients soient capables de réparer eux-mêmes les vélos).

- Mettre en valeur les différents modèles.

- Mettre un point d’honneur sur la personnalisation du vélo (couleurs, design, avec ou sans moteur, différente catégorie de carrosserie).

- Mettre un système de vente en ligne.

- D’ici 2030 il faudrait que le e-commerce représente 1% des achats totaux.

## Public cible

Mobile Bike vise un public plutôt aisé au vu du prix de vente des vélos mais aimerai aussi attirer tout un panel de curieux de tout âge désireux de se procurer une alternative écologique à la voiture. Néanmoins, cette alternative serait plus adaptée aux personnes vivant dans un milieu rural proche des grandes villes. Le côté curiosité de l’appareil peut attirer des personnes désirant se démarquer des autres et montrer leur originalité.

L’âge légal pour utiliser un vélo avec moteur est limité à 14 ans sinon il peut être utilisé par tout le monde.

## Présentation de l’équipe

L’équipe est composée de 8 personnes passionnées et compétentes dans leurs différents domaines :

Le PDG et fondateur de Mobile Bike est Valentin MORRIN.

Le responsable Recherche et Développement est un ancien ingénieur de chez Ferrari, il est le plus qualifié en termes de design et d’aérodynamisme.

L’atelier se compose :

- Du responsable atelier est un ancien ingénieur de chez Peugeot, il connait tous les tenant et les aboutissant sur la construction automobile et sera en parfaite adéquation avec le responsable R&D.

- De 4 mécaniciens assembleur chevronnées composé de 3 hommes et 1 femme.

- Une chargée de communication et de marketing en la personne de Gaëlle MANBERT.

De plus, l’entreprise peut faire appel à des designer externe pour la personnalisation des vélomobiles.

## Budget

Le budget alloué est 10 000€ pour une première mise en route au bout de 10 mois (janvier 2026) (le lancement du site vitrine).

Un deuxième budget alloué sera de 10 000€ pour la mise en place du système de vente en ligne et devra être mis en route au bout de 9 mois supplémentaire (septembre 2026).

Le budget total sera donc de 20 000€.

## Organisation

L’équipe utilisera la méthode Scrum pour toute la durée du projet, cela permettra d’avoir un feedback constant tout le long du projet.

Le travail de développement sera découpé en sprint d’une durée entre 1 et 4 semaines. Un stand-up meeting se tiendra chaque matin pour s’assurer de la bonne direction prise par les développeurs.

Dans le but d’améliorer la communication interne et externe entre les développeurs et les clients, des mises-à-jours et questions seront envoyées par email de façon systématique.

Le versioning du code sera sur GitHub. Il existera trois types de branches :

- Une branche main sur laquelle se feront les merge validés par l’entièreté de l’équipe de développement.

- Une branche develop sur laquelle est envoyée le code qu’un développeur juge avoir terminé afin qu’il soit examiné et validé par ses pairs.

- Des branches feature sur lesquelles seront développées les nouvelles fonctionnalités, ce qui permettra de ne pas impacter la develop et de garder la main fonctionnelle en permanence.

## Planning

Phase de planification (mois 1) :

- Définir les objectifs du projet.

- Identifier les fonctionnalités clés du site Web.

- Elaborer une ébauche du cahier des charges.

- Répartir les rôles et les responsabilités au sein de l’équipe.

Phase de conception (mois 2-3) :

- Créer des wireframes et des maquettes de l’interface utilisateur.

- Définir l’architecture global du site web.

- Choisir les technologies à utiliser.

Phase de développement site vitrine (mois 4-8) :

- Développer les fonctionnalités de base de l’application.

- Effectuer des tests unitaires et d’intégration tout au long du processus.

Phase de test site vitrine (mois 9-10) :

- Effectuer des tests de validation et de performance.

- Corriger les bugs et les problèmes identifiés.

Phase de lancement site vitrine (mois 10) :

- Préparer la documentation du site web.

- Communiquer sur le lancement du site web.

Phase de maintenance site vitrine (mois 11-12) :

- Suivre les retours utilisateurs et les évaluations du site web.

- Corriger les bugs.

Phase de développement e-commerce (mois 13-16) :

- Développer les fonctionnalités de vente en ligne.

- Effectuer des tests unitaires et d’intégration tout au long du processus.

Phase de test e-commerce (mois 17-18) :

- Effectuer des tests de validation et de performance.

- Corriger les bugs et les problèmes identifiés.

Phase de lancement e-Commerce (mois 19) :

- Communiquer sur le lancement de la partie e-commerce.

Phase de maintenance et d’amélioration :

- Suivre les retours des utilisateurs et les évaluations du site web.

- Corriger les bugs et apporter des mises à jour régulières.

- Ajouter de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins et des retours.

# Les besoins fonctionnels

## Architecture du site

Logo	| 	Navigation	Panier | Connexion

Titre

Photos

Texte de présentation

Avis

Carrousel d’avis

Proposition de page d’accueil :

D’autres propositions de maquettage ainsi qu’une charte graphique seront soumise à validation du client.

Proposition de hiérarchie :

## Fonctionnalités :

### La personnalisation

Le visiteur doit avoir la possibilité de personnaliser son véhicule et d’avoir un aperçu du produit final pour pouvoir se projeter.

Création étape par étape d’un vélomobile complet (personnalisation de la carrosserie, sélection des spécificités)

Le client pourra démarrer d’un vélomobile nu, selon le modèle choisi, puis ajouter de la personnalisation en sélectionnant les caractéristiques souhaitées qui se mettront à jour sur la visualisation.

### L’invitation au test

Le site devra offrir la possibilité aux visiteurs de réserver un créneau de test.

Page de réservation d’essai :

- Choix du lieu et du créneau horaire selon date du salon et disponibilité

  - Sélection du lieu par liste à choix

  - Mise à jour des disponibilités en temps réel

- Confirmation de réservation envoyée par email

### Réseautage

Le site proposera aux visiteurs de s’inscrire gratuitement à la newsletter trimestrielle.
Les liens vers les réseaux sociaux seront présents et mis en avant.
Un carrousel d’avis sera présent sur la page d’accueil ainsi qu’une vidéo de témoignage

### Espace entretien

Une page sera dédiée à l’entretien des vélomobiles.
Afin de faciliter la navigation parmi les fiches techniques une barre de recherche sera présente pour limiter les fiches techniques au modèle choisi.

Les fiches seront présentées sous la forme de FAQ :

- Entretien hebdomadaire

- Entretien mensuel

- Réparation / Changement de pièce

Les fiches contiendront des vidéos tuto, des liens vers les pièces détachées, ainsi qu’un texte explicatif avec photo pour ceux qui préfèrent.

### Espace membre

Il sera possible pour les visiteurs du site de créer un compte.

Inscription/connexion :

- Création d’un compte

- Connexion dans le cas d’un compte existant

- Possibilité de tracking de la commande

- Visualisation des factures

- Possibilité de modifier le compte (Mot de passe, adresse de livraison, moyen de paiement)

Paiement :

- Récapitulatif de la commande

- Possibilité de revenir en arrière pour modifier la personnalisation

- Paiement sécurisé

# Spécifications techniques

## Eco-conception

Le site sera épuré et premium

Le contenu sera limité pour minimiser l’utilisation des ressources.

L’hébergement se fera sur un serveur français.

## Technologies

Pas d’utilisation de framework

Typescript pour le front

PHP pour le back end

Technologie MVC

Base de données Mysql

## Responsive

Le site s’adaptera à différentes tailles d’écran (Web/Tablette/Mobile)

Les données inutiles ne seront pas chargées sur les petits écrans

## Performance

Utilisation d’API pour limiter les rechargements totaux de page.

Une mise en cache réfléchie permettra de limiter le transfert de données.

Taille de photo adaptée pour un chargement rapide des pages.

## Accessibilité universelle

Suivra le RGAA

Le site pourra être lu par les lecteurs d’écran.

Une palette de couleur adapté aux daltoniens.

Possible de mettre plus de contraste pour les dyslexiques.

## Sécurité

Le traitement des données se fera suivant les 6 bases légales du RGPD.

L’utilisateur sera informé de l’utilisation des cookies et un consentement de sa part sera demandé.

## Maintenance

Gaelle MANBERT pourra faire la mise à jour du catalogue seule.

Elle pourra changer les photos du site.